## Slide 1
Bancada Virtual de Diagnóstico de Equipamentos Industriais
41686 – Projeto em Engenharia de Automação

## Slide 2
Arquitetura do Projeto
2

## Slide 3
Riscos de Projeto
3

## Slide 4: Riscos de Projeto

## Slide 5: Progressos
Interface de configuração para sensores analógicos concluída
Dashboard dinâmica
Botões para início e fim de recolha de dados
Cálculo de valores para estatística (médias, máximos, mínimos)
Gráfico de histórico de dados
Abreviação do ficheiro de dados para economia de espaço

## Slide 6: Interface de configuração de sensores analógicos

## Slide 7: Interface de configuração de sensores analógicos

## Slide 8: Dashboard

## Slide 9: Ficheiro de Dados .json (exemplo)

## Slide 10: Demonstração

## Slide 11
Próximas Tarefas
11
  Elaboração de um algoritmo de alarmes
  Elaboração de uma interface de alarmes
  Implementação da comunicação RS232 e RS485
  Abreviação da data e hora no ficheiro de dados
  Implementar a transferência do ficheiro de dados para uma pen drive
  Implementação de um sinalizador físico de alarme
  Construção de uma caixa/suporte para o sistema

## Slide 12
Bancada Virtual de Diagnóstico de Equipamentos Industriais
41686 – Projeto em Engenharia de Automação